**12.03.2021 г. №63**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЯНДАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВАСИЛЬЕВСК»**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

**«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ОТ 17.03.2016 ГОДА № 51/2 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВАСИЛЬЕВСК» НА 2016-2032 ГОДЫ».**

В соответствии с частью 2. статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Постановлением №25 от 11.03.2015 г. «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ в МО «Васильевск», Уставом поселения

**ДУМА РЕШИЛА:**

1. Внести изменения в Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Муниципального образования «Васильевск» на 2016-2032 гг., изложив приложение 1 к программе в следующей редакции;

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финанси-рования | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | |
| тысяч рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение материалов, ремонт дорог | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения, средства дорожного фонда | **0** | | **75.0** | | **1020.0** | | **1250.0** | | **1930.0** | | 806.0 | | | 886.0 | | | |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации | Подготовка исходной документации | бюджет поселения | **0** | | **0** | | **90.00** | | 0 | | **150.0** | | 100.0 | | | | 80.0 | | | | |
| 3 | Мероприятия по организации дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения | бюджет поселения | **30.0** | | **0** | | **10.00** | | 0 | | **0** | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 4 | Строительство, ремонт пешеходных дорожек (тротуаров) | Создание комфортных условий для проживания граждан | бюджет поселения, средства дорожного фонда | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | | **0** | | | | |
| 5 | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог, определение полос отвода. | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения, средства дорожного фонда | **0** | | **0** | | **200.0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 6 | Инвентаризация с оценкой технического состояния всех иинженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определения сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства. | Повышение безопасности дорожного движения, улучшение транспортной инфраструктуры. | бюджет поселения, средства дорожного фонда | **0** | | **0** | | **50.00** | | **0** | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 7 | Приобретение и размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов. | Повышение безопасности дорожного движения | бюджет поселения, средства дорожного фонда | **50.0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 8 | Эксплуатация и ремонт уличного освещения | Повышение безопасности дорожного движения,создание комфортных условий для проживания граждан. | бюджет поселения, средства дорожного фонда | **120.0** | | **25.0** | | **30.0** | | **15.0** | | **20.0** | | | **20** | | | | **20** | | |
| 9 | Устройство стоянок, парковок | Повышение безопасности дорожного движения,создание комфортных условий для проживания граждан. | бюджет поселения, средства дорожного фонда | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
|  | Выполнение работ по внесению в ЕГРН сведений об автомобильных дорогах общего пользования (улично-дорожной сети) местного значения поселения в границах населенных пунктов |  |  |  | | **200.00** | | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| Всего | | | | | **200** | | **300** | | **1400** | | **1235** | | 210 | | | 926 | | | | 986 | | | | |

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник» МО «Васильевск», а также разместить на официальном сайте МО «Васильевск» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

3.Контроль по исполнению настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования «Васильевск».

Председатель Думы МО «Васильевск»

Ханхадаева Л.Ф.

Глава МО «Васильевск»

Рябцев С.Д.

«Утверждена»

Решением Думы МО «Васильевск»

от 17.03.2016г. №51/2

в редакции от 12.03.2021г. №63

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Муниципального образования «Васильевск» на 2016 - 2032 годы»

Паспорт

муниципальной программы

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Муниципального образования «Васильевск» на 2016 -2032 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Муниципального образования «Васильевск» на 2016-2032 годы. (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;  Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;   Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. |
| Заказчик программы | Администрация Муниципального образования «Васильевск» |
| Разработчик программы | Администрация Муниципального образования «Васильевск» |
| Контроль за реализацией программы | Контроль по реализации Программы осуществляет Администрация и Дума Муниципального образоваия «Васильевск». |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Муниципального образования «Васильевск» |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности и безопасности транспортного обслуживания населения.2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения на территории поселения. |
| Сроки реализации программы | 2016 -2032 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: средства местного бюджета, средства дорожного фонда, внебюджетные источники. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации;  - приобретение материалов и ремонт дорог;  - мероприятия по организации дорожного движения;  - ремонт, строительство пешеходных дорожек (тротуаров);   * + проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения;   + инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства;   + размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов;   + эксплуатация и ремонт уличного освещения;   + устройство стоянок (парковок). |
|  |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация Муниципального образования «Васильевск» |

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами.

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Муниципального образования «Васильевск». Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры, повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Природные ресурсы – значимый фактор для привлечения инвесторов в пищевую промышленность, сельское хозяйство, добывающие производства.

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Муниципальное образование «Васильевск» расположено в восточной части территории Баяндаевского района Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области. Расстояние от районного центра с. Баяндай до с. Васильевка составляет 20 км., до областного центра г. Иркутска расстояние 154 км. Муниципальное образование «Васильевск» со статусом сельского поселения входит в состав Баяндаевского муниципального района Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области в соответствии с законом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 30 декабря 2004 г. № 67-оз «О статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа».

В состав Муниципального образования «Васильевск» входят село Васильевка и деревни Толстовка, Лидинская, Харагун, с административным центром – село Васильевка.

Поселение занимает территорию площадью 30301,9 га., на которой проживает 573 человека (по состоянию на 01.01.2016г.).

Из общего числа проживающих в поселении трудоспособное население составляет 59%, из которых 15% имеет постоянную работу в социальной сфере, сфере обслуживания, предприятиях сельского хозяйства, 141 количество дворов, ведущих личное подсобное хозяйство.

Жилая застройка представлена следующими типами: индивидуальные жилые дома с приусадебными участками, блочные дома с приусадебныи участками и объекты социальной сферы.

Общая площадь жилого фонда Васильевского сельского поселения составляет 15011,4 кв.м., из которых основная часть приходится на индивидуальный фонд и незначительная часть на жилой фонд блочного типа. Общая площадь жилого фонда на расчетный период 2032 г. составит 21600 кв. м.

Численность постоянно проживающего населения на расчетный срок до 2032года составит 800 человек.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Муниципального образования «Васильевск». Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов в его составе и во многом определяют возможности развития экономики сельского поселения. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы услуг.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования Муниципального образования «Васильевск» составляет 12.43 км.

В направлении районного центра имеются 2 автомобильные дороги с твердым покрытием.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Муниципального образования «Васильевск» характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Численность населения поселения, человек | 570 | 570 | 573 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей имеет тенденцию к увеличению.В целом демографическая ситуация в Муниципальном образовании «Васильевск» повторяет районные и краевые проблемы и обстановку большинства регионов.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Муниципального образования «Васильевск».

Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

1. Повышение надежности и безопасности транспортного обслуживания населения.

2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

3. Безопасности дорожного движения на территории поселения

4.Модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов.

Сроки и этапы реализации Программы.

Срок действия программы: 2016 - 2032 годы. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы

3.1. Общие положения

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры.

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Муниципального образования «Васильевск»,средства дорожного фонда, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ и подлежат уточнению после формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.2. Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог и дорожного хозяйства в требуемом техническом состоянии;

2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Муниципального образования «Васильевск». Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета, дорожного фонда, собственные средства хозяйствующих субъектов.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Муниципального образования «Васильевск», генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Муниципального образования «Васильевск».

Контроль по реализации Программы осуществляет Администрация и Дума Муниципального образования «Васильевск».

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности реализации Программы.

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Приложение №1 к программе

утвержденной решением

МО «Васильевск»

от 17.03.2016г. №51/2

в редакции от 12.03.2021г. №63

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финанси-рования | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | |
| тысяч рублей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение материалов, ремонт дорог | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения, средства дорожного фонда | **0** | | **75.0** | | **1020.0** | | **1250.0** | | **1930.0** | | 806.0 | | 886.0 | | | |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации | Подготовка исходной документации | бюджет поселения | **0** | | **0** | | **90.00** | | 0 | | **150.0** | | | 100.0 | | | 80.0 | |
| 3 | Мероприятия по организации дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения | бюджет поселения | **30.0** | | **0** | | **10.00** | | 0 | | **0** | | | 0 | | | 0 | |
| 4 | Строительство, ремонт пешеходных дорожек (тротуаров) | Создание комфортных условий для проживания граждан | бюджет поселения, средства дорожного фонда | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | | **0** | |
| 5 | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог, определение полос отвода. | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения, средства дорожного фонда | **0** | | **0** | | **200.0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | |
| 6 | Инвентаризация с оценкой технического состояния всех иинженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определения сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства. | Повышение безопасности дорожного движения, улучшение транспортной инфраструктуры. | бюджет поселения, средства дорожного фонда | **0** | | **0** | | **50.00** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | |
| 7 | Приобретение и размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов. | Повышение безопасности дорожного движения | бюджет поселения, средства дорожного фонда | **50.0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | |
| 8 | Эксплуатация и ремонт уличного освещения | Повышение безопасности дорожного движения,создание комфортных условий для проживания граждан. | бюджет поселения, средства дорожного фонда | **120.0** | | **25.0** | | **30.0** | | **15.0** | | **20.0** | | **20** | | **20** | | | |
| 9 | Устройство стоянок, парковок | Повышение безопасности дорожного движения,создание комфортных условий для проживания граждан. | бюджет поселения, средства дорожного фонда | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | |
|  | Выполнение работ по внесению в ЕГРН сведений об автомобильных дорогах общего пользования (улично-дорожной сети) местного значения поселения в границах населенных пунктов |  |  |  | | **200.00** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | |
| Всего | | | | | **200.0** | | **300.0** | | **1400.0** | | **1235.0** | | 2100.0 | 926.0 | | | 986.0 | |